ÉTUDE COMPARATIVE

App-Depot  →  StockMan v1.0

Analyse des écarts & Plan de développement

RootRise Group  ·  10 Mars 2026

# 1. Résumé Exécutif

Ce document présente une analyse comparative exhaustive entre l'application App-Depot existante et le Cahier des Charges Fonctionnel & Technique StockMan v1.0 (RootRise Group). L'objectif est d'identifier précisément les fonctionnalités manquantes, partielles ou absentes afin d'établir un plan de développement priorisé pour atteindre la conformité complète au CDC StockMan.

| Fonctionnalités présentes | Fonctionnalités partielles | Fonctionnalités absentes | Score de conformité |
| --- | --- | --- | --- |
| ~35% | ~20% | ~45% | ~35 / 100 |

💡 Interprétation : App-Depot couvre solide la base (vente, stock simple, roles, offline). Il manque les couches différenciatrices de StockMan : multi-unités avancé, système de plugins, SaaS multi-tenant, facturation, IA, variantes et applications desktop/mobile natives.

# 2. Comparaison Fonctionnelle Détaillée

## 2.1 Architecture & Core Engine

| Fonctionnalité StockMan | App-Depot | Statut | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| Core Engine immuable (Plugin Loader, Event Bus, Hook System) | Architecture React standard sans système de plugins | ❌ ABSENT | 🔴 CRITIQUE |
| Manifest.json par module (dépendances, permissions) | Pas de système de manifest | ❌ ABSENT | 🔴 CRITIQUE |
| Permission Engine granulaire (vente.create, vente.cancel…) | RBAC basique par rôle (Super Admin/Admin/Vendeur) | ⚠️ PARTIEL | 🟠 HAUTE |
| Journal Audit immuable (AVANT/APRÈS, trigger BDD) | Audit Log présent (User, Action, Timestamp, Détails) | ⚠️ PARTIEL | 🟠 HAUTE |
| License Manager (vérif. au démarrage + toutes les heures) | Absent | ❌ ABSENT | 🔴 CRITIQUE |
| Tenant Isolator (schéma PostgreSQL séparé par client) | Absent — architecture mono-tenant | ❌ ABSENT | 🔴 CRITIQUE |
| Sync Manager CRDT (résolution conflits offline/online) | Background Sync via Workbox (basique) | ⚠️ PARTIEL | 🟠 HAUTE |
| Notification Engine (SMS Africa's Talking, WhatsApp API) | Absent | ❌ ABSENT | 🟡 MOYENNE |

## 2.2 Module Catalogue & Multi-Unités

| Fonctionnalité StockMan | App-Depot | Statut | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| Multi-unités jusqu'à 6 niveaux (bol/kg/sac/palette…) | Prix de vente unique par produit | ❌ ABSENT | 🔴 CRITIQUE |
| Code-barres EAN + QR Code par produit et par unité | Barre de recherche, pas de scan QR natif | ⚠️ PARTIEL | 🟠 HAUTE |
| Prix promotionnel avec date début/fin | Absent | ❌ ABSENT | 🟡 MOYENNE |
| Prix spécial client VIP | Absent | ❌ ABSENT | 🟡 MOYENNE |
| Remise volume automatique selon quantité | Absent | ❌ ABSENT | 🟡 MOYENNE |
| Catégories 3 niveaux (Famille > Sous-famille > Catégorie) | Gestion produits de base (ajout/modif/seuil alerte) | ⚠️ PARTIEL | 🟠 HAUTE |
| Date d'expiration par lot + alerte configurable | Alertes produits périmés mentionnées | ⚠️ PARTIEL | 🟠 HAUTE |
| Connexion balance électronique (RS232/USB) | Absent | ❌ ABSENT | 🟢 BASSE |
| Système de consigne (bouteilles, casiers, palettes) | Absent | ❌ ABSENT | 🟡 MOYENNE |
| Photo produit pour affichage en caisse | Absent | ❌ ABSENT | 🟡 MOYENNE |

## 2.3 Module Stock & Inventaires

| Fonctionnalité StockMan | App-Depot | Statut | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 types de mouvements (achat, vente, retour, transfert, casse…) | Décrémentation vente uniquement | ⚠️ PARTIEL | 🔴 CRITIQUE |
| Alertes 4 niveaux : Rouge/Orange/Jaune/Bleu | Alertes stock faible Rouge + périmés | ⚠️ PARTIEL | 🟠 HAUTE |
| Valorisation FIFO / FEFO / CMUP par catégorie | Absent | ❌ ABSENT | 🟠 HAUTE |
| Inventaire physique (général/tournant/partiel) + rapport PDF | Absent | ❌ ABSENT | 🟠 HAUTE |
| Multi-dépôts : vue consolidée + transferts | Multi-dépôts en dashboard Super Admin uniquement | ⚠️ PARTIEL | 🔴 CRITIQUE |
| Alerte mouvement suspect (entrée/sortie anormale) | Absent | ❌ ABSENT | 🟠 HAUTE |

## 2.4 Module Ventes & Point de Vente

| Fonctionnalité StockMan | App-Depot | Statut | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| Interface PDV complète avec catalogue visuel | Interface vente rapide avec recherche produit | ✅ PRÉSENT | 🟢 BASSE |
| Sélection unité de vente (Détail/Gros/Palette) par article | Absent — un seul prix par produit | ❌ ABSENT | 🔴 CRITIQUE |
| Cash + MTN Mobile Money + Orange Money | Cash + MTN + Orange Money présents | ✅ PRÉSENT | 🟢 BASSE |
| Vente à crédit, mixte (acompte + solde) | Absent | ❌ ABSENT | 🟠 HAUTE |
| Scan QR Code depuis caméra (html5-qrcode) | Non mentionné | ❌ ABSENT | 🟠 HAUTE |
| Programme de fidélité (points, niveaux Bronze/Argent/Or) | Absent | ❌ ABSENT | 🟡 MOYENNE |
| Retours produits (avoir client, remise en stock auto) | Absent | ❌ ABSENT | 🟠 HAUTE |
| Vente en < 10 secondes pour transaction standard | Principe 3 clics — cohérent | ✅ PRÉSENT | 🟢 BASSE |
| Plafond remise configurable par caissier | Absent | ❌ ABSENT | 🟠 HAUTE |

## 2.5 Module Caisse

| Fonctionnalité StockMan | App-Depot | Statut | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| Processus de clôture caisse en 7 étapes avec validation gérant | Clôture journée simplifiée (montant espèces + récap) | ⚠️ PARTIEL | 🟠 HAUTE |
| Calcul écart théorique vs réel + justification | Absent | ❌ ABSENT | 🟠 HAUTE |
| Rapport PDF clôture généré automatiquement | Rapport fin de shift mais sans PDF automatique | ⚠️ PARTIEL | 🟡 MOYENNE |
| PIN 4-6 chiffres pour ouverture session caisse | Authentification email/mot de passe uniquement | ❌ ABSENT | 🟠 HAUTE |
| Photo de profil comparée à l'ouverture de caisse | Absent | ❌ ABSENT | 🟡 MOYENNE |
| Impression ticket ESC/POS (Epson/Bixolon/Star) | Absent | ❌ ABSENT | 🟠 HAUTE |

## 2.6 Module Achats & Fournisseurs

| Fonctionnalité StockMan | App-Depot | Statut | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| Workflow achat en 8 étapes (demande → paiement) | Historique fournisseurs et réapprovisionnements | ⚠️ PARTIEL | 🟠 HAUTE |
| Bon de Commande (BC) + Bon de Réception (BR) | Absent | ❌ ABSENT | 🟠 HAUTE |
| PV d'écart (manque, surplus, casse à réception) | Absent | ❌ ABSENT | 🟡 MOYENNE |
| Comparaison multi-fournisseurs sur demande de prix | Absent | ❌ ABSENT | 🟡 MOYENNE |
| Dettes fournisseurs + bons de paiement | Absent | ❌ ABSENT | 🟠 HAUTE |

## 2.7 Module Facturation

| Fonctionnalité StockMan | App-Depot | Statut | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| Devis + Bon de livraison + Facture + Avoir | Export PDF/Excel pour fiscalité uniquement | ❌ ABSENT | 🟠 HAUTE |
| Numérotation séquentielle unique (FAC-2026-00124) | Absent | ❌ ABSENT | 🟠 HAUTE |
| QR Code de vérification d'authenticité sur facture | Absent | ❌ ABSENT | 🟡 MOYENNE |
| Relances automatiques SMS/WhatsApp (J-3, J0, J+7, J+30) | Absent | ❌ ABSENT | 🟠 HAUTE |
| Tableau de bord recouvrement (impayés, risque client) | Absent | ❌ ABSENT | 🟠 HAUTE |
| Conformité DGI (NUI, RCCM, TVA 0%/19,25%) | Non mentionné | ❌ ABSENT | 🔴 CRITIQUE |

## 2.8 Module Rapports & Analytics

| Fonctionnalité StockMan | App-Depot | Statut | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 types de graphiques (CA, marges, heatmap, scatter…) | Graphiques des ventes de la semaine (Recharts) | ⚠️ PARTIEL | 🟡 MOYENNE |
| Export PDF professionnel + Excel XLSX + CSV | Export PDF/Excel pour comptabilité | ⚠️ PARTIEL | 🟡 MOYENNE |
| Rapport envoyé automatiquement par email/WhatsApp | Absent | ❌ ABSENT | 🟡 MOYENNE |
| Planification rapport quotidien à heure fixe | Absent | ❌ ABSENT | 🟡 MOYENNE |
| Performance caissiers + DMS + Analyse marges | Performances par employé basiques | ⚠️ PARTIEL | 🟡 MOYENNE |

## 2.9 Module SaaS & Super Admin

| Fonctionnalité StockMan | App-Depot | Statut | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| Super Admin avec 12 fonctionnalités (logs, MRR, thèmes…) | Super Admin : gestion dépôts, comptes, rapports | ⚠️ PARTIEL | 🔴 CRITIQUE |
| 4 plans tarifaires (Basique/Pro/Premium/Réseau) + licences | Absent — pas de gestion de plan | ❌ ABSENT | 🔴 CRITIQUE |
| Isolation BDD par tenant (schéma PostgreSQL séparé) | Architecture mono-tenant ou multi-dépôt non isolé | ❌ ABSENT | 🔴 CRITIQUE |
| Upload/déploiement module à chaud (.zip + validation) | Absent | ❌ ABSENT | 🟠 HAUTE |
| Dashboard MRR (revenus récurrents, tenants actifs/expirés) | Dashboard CA consolidé uniquement | ⚠️ PARTIEL | 🟠 HAUTE |
| Correction de bugs à distance (logs + patch + redéploiement) | Absent | ❌ ABSENT | 🟡 MOYENNE |
| Personnalisation thème par tenant (logo, couleurs, police) | Absent | ❌ ABSENT | 🟡 MOYENNE |

## 2.10 Modules Avancés (v0.8 → v1.0)

| Fonctionnalité StockMan | App-Depot | Statut | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| Variantes produits (taille/couleur/pointure) — v0.8 | Absent | ❌ ABSENT | 🟠 HAUTE |
| IA : prévision stock, saisonnalité, anti-fraude, RFM — v0.9 | Absent | 🔵 FUTUR | 🟡 MOYENNE |
| Messagerie interne + WhatsApp Business API — v0.9 | Notifications Toasts uniquement | ❌ ABSENT | 🟡 MOYENNE |
| Application Desktop Windows/Linux (Electron) — v1.0 | PWA uniquement | ❌ ABSENT | 🟡 MOYENNE |
| Application Mobile Android/iOS (Capacitor) — v1.0 | PWA mobile-first responsive | ⚠️ PARTIEL | 🟡 MOYENNE |
| Impression ticket ESC/POS (Epson, Bixolon, Star, réseau) | Absent | ❌ ABSENT | 🟠 HAUTE |

# 3. Comparaison de la Stack Technique

| Couche | App-Depot | StockMan v1.0 | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Framework | React 19 + Vite + TypeScript | React 19 + Vite + TypeScript | ✅ IDENTIQUE |
| UI | Tailwind CSS + Shadcn UI | Tailwind CSS + Shadcn UI | ✅ IDENTIQUE |
| State | Zustand + TanStack Query | Zustand | ✅ COMPATIBLE |
| Offline DB | Dexie.js (IndexedDB) | Dexie.js (IndexedDB) | ✅ IDENTIQUE |
| Graphiques | Recharts | Recharts 2.x | ✅ IDENTIQUE |
| Sync Offline | Workbox (Service Workers) | CRDT + Dexie Cloud | ⚠️ À RENFORCER |
| Backend | Non spécifié dans CDC | Node.js 22 + Express + Prisma | ⚠️ À DÉFINIR |
| Base de données | Non spécifiée | PostgreSQL 16 + Redis 7 | ❌ À IMPLÉMENTER |
| Auth | Email/Mot de passe (RBAC) | JWT RS256 + bcrypt f12 + PIN | ⚠️ À RENFORCER |
| Mobile | PWA responsive (mobile-first) | Capacitor Android/iOS (v1.0) | ⚠️ PARTIEL |
| Desktop | Absent | Electron Win/Linux (v1.0) | ❌ À IMPLÉMENTER |
| CI/CD | Non spécifié | GitHub Actions + Docker | ❌ À IMPLÉMENTER |

✅ Bonne nouvelle : la stack frontend d'App-Depot est pratiquement identique à celle préconisée par StockMan. Cela signifie qu'il n'y a pas de refactorisation technologique majeure côté client — il faut surtout construire ce qui manque par-dessus les fondations existantes.

# 4. Plan de Développement Priorisé

Sur la base de l'analyse comparative, voici le plan de travail recommandé pour atteindre la conformité avec le CDC StockMan v1.0, organisé par phases alignées sur la roadmap officielle.

## Phase 1 — Fondations Core & SaaS (Priorité CRITIQUE)

Correspond aux versions v0.1 et v0.7 du CDC

Ces éléments sont des prérequis bloquants pour toutes les autres évolutions. Sans eux, l'application restera mono-tenant et non conforme à l'architecture StockMan.

| Tâche | Description | Effort | CDC Ref. |
| --- | --- | --- | --- |
| Refactoriser vers architecture Plugin/Core Engine | Event Bus, Hook System, Plugin Loader | 10-15j | v0.1 |
| Implémenter Tenant Isolator (schéma PostgreSQL par client) | Migration multi-tenant BDD | 8-12j | v0.7 |
| License Manager (vérif. démarrage + horaire) | Système de licences SaaS | 5-8j | v0.1 |
| Renforcer Journal Audit (trigger immuable UPDATE/DELETE) | Table audit protégée en BDD | 3-5j | v0.1 |
| Permission Engine granulaire (par action, pas seulement rôle) | vente.create, vente.cancel, remise… | 5-7j | v0.1 |
| Interface Super Admin complète (MRR, licences, modules) | Panneau SaaS RootRise complet | 15-20j | v0.7 |
| Plans tarifaires (Basique/Pro/Premium/Réseau) | Activation modules par plan | 5-7j | v0.7 |

## Phase 2 — Catalogue Multi-Unités & Stock Complet (HAUTE priorité)

Correspond aux versions v0.2 à v0.4 du CDC

| Tâche | Description | Effort | CDC Ref. |
| --- | --- | --- | --- |
| Multi-unités jusqu'à 6 niveaux par produit | Bol/Kg/Sac/Palette avec prix propres | 12-18j | v0.2 |
| QR Code scan (html5-qrcode) + génération étiquettes | Caméra smartphone → produit | 4-6j | v0.3 |
| 8 types de mouvements de stock | Achat, retour, transfert, casse… | 8-12j | v0.2 |
| Inventaire physique (général/tournant/partiel) | Feuille de comptage + rapport PDF | 8-12j | v0.2 |
| Valorisation FIFO/FEFO/CMUP | Méthodes de valorisation par catégorie | 5-8j | v0.2 |
| Module Achats complet (BC, BR, dettes fournisseurs) | Workflow 8 étapes | 15-22j | v0.4 |
| Sélection unité de vente en PDV (Gros/Demi-gros/Détail) | Conversion automatique prix | 5-8j | v0.3 |

## Phase 3 — Caisse Professionnelle & Facturation (HAUTE priorité)

Correspond aux versions v0.3, v0.5 du CDC

| Tâche | Description | Effort | CDC Ref. |
| --- | --- | --- | --- |
| PIN 4-6 chiffres pour session caisse | Authentification rapide caissier | 2-3j | v0.3 |
| Processus clôture caisse 7 étapes (écart + justification) | Validation gérant, rapport PDF | 8-12j | v0.3 |
| Impression ticket ESC/POS (Epson/Bixolon/Star) | Protocole ESC/POS universel | 5-8j | v0.3 |
| Vente à crédit + mixte (acompte + solde) | Plafond crédit client configurable | 6-9j | v0.3 |
| Module Facturation DGI-conforme (NUI, numérotation séq.) | Devis + Facture + Avoir + BL | 12-18j | v0.5 |
| Relances automatiques SMS/WhatsApp | Africa's Talking + WhatsApp API | 6-9j | v0.5 |
| Retours produits (avoir client + remise en stock) | Retour partiel ou total | 4-6j | v0.3 |

## Phase 4 — Rapports Avancés, Variantes & IA (MOYENNE priorité)

Correspond aux versions v0.6, v0.8, v0.9 du CDC

| Tâche | Description | Effort | CDC Ref. |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 types de graphiques (heatmap, scatter, marges…) | Dashboard analytique complet | 12-18j | v0.6 |
| Programme fidélité (points, niveaux Bronze/Argent/Or) | QR code client fidélité | 6-9j | v0.3 |
| Variantes produits (taille/couleur/pointure) | Chaussures, vêtements, bijoux | 12-18j | v0.8 |
| Module IA : prévision stock + détection fraude | Analyse 3 mois historique | 20-30j | v0.9 |
| Messagerie interne + notifications push | Canal gérant → employés | 8-12j | v0.9 |
| Rapports planifiés + envoi auto email/WhatsApp | Rapport quotidien heure fixe | 4-6j | v0.6 |

## Phase 5 — Multi-Plateforme Desktop & Mobile Natif

Correspond à la version v1.0 du CDC

| Tâche | Description | Effort | CDC Ref. |
| --- | --- | --- | --- |
| Electron Windows (.exe installeur) | Wrapper React → app desktop Win | 8-12j | v1.0 |
| Electron Linux (AppImage + .deb) | Wrapper React → app desktop Linux | 4-6j | v1.0 |
| Capacitor Android (APK + Play Store) | PWA → app Android native | 8-12j | v1.0 |
| Capacitor iOS (.ipa + App Store) | PWA → app iOS native | 6-10j | v1.0 |
| Imprimante Bluetooth mobile (Android) | Impression ticket depuis smartphone | 3-5j | v1.0 |

# 5. Synthèse & Recommandations Stratégiques

## 5.1 Ce que App-Depot fait déjà bien

Ces éléments sont conformes ou très proches du CDC StockMan et n'ont pas besoin d'être réécrits :

- Stack frontend identique (React 19 + Vite + TypeScript + Shadcn + Tailwind + Zustand + Dexie.js + Recharts)

- Mode offline-first fonctionnel avec Service Workers et Dexie.js

- Paiements locaux : Cash, MTN Mobile Money, Orange Money

- Interface mobile-first responsive avec principe '3 clics'

- Rôles utilisateurs de base (Super Admin, Admin, Vendeur)

- Journal d'audit présent (à renforcer pour l'immuabilité)

- Dashboard Super Admin avec vue consolidée multi-dépôts

- Exports PDF/Excel pour la comptabilité

## 5.2 Les 5 écarts les plus critiques à combler

- 1. Architecture Plugin/Core Engine :

- Architecture Plugin/Core Engine — Sans ce socle, aucun module ne peut être ajouté proprement. C'est le chantier fondamental et le plus long.

- Multi-tenant (isolation BDD par client) — Indispensable pour le modèle SaaS. Toute l'économie du produit repose dessus.

- Multi-unités catalogue (6 niveaux) — C'est le différenciateur clé de StockMan sur le marché africain. Sans ça, le produit ne peut pas servir les dépôts en gros.

- License Manager + Plans tarifaires — Nécessaire pour monétiser et contrôler l'accès aux fonctionnalités.

- Conformité DGI (NUI, RCCM, numérotation séquentielle factures) — Obligation légale au Cameroun. Bloquant pour la commercialisation.

## 5.3 Estimation totale du travail restant

| Phase | Effort min | Effort max | Dépendances |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 — Core & SaaS | 51 jours | 74 jours | Prérequis pour tout |
| Phase 2 — Catalogue & Stock | 57 jours | 86 jours | Après Phase 1 |
| Phase 3 — Caisse & Facturation | 43 jours | 65 jours | Après Phase 2 |
| Phase 4 — Rapports & IA | 62 jours | 93 jours | Après Phase 3 |
| Phase 5 — Desktop & Mobile | 29 jours | 45 jours | Après Phase 4 |
| TOTAL ESTIMÉ | 242 j | 363 j | ~10-14 mois (1-2 dévs) |

## 5.4 Recommandation finale

🎯 Recommandation : App-Depot est une excellente base de départ. La stack technologique est parfaitement alignée avec StockMan. La priorité absolue est de refactoriser l'architecture vers le système de plugins et d'implémenter la couche multi-tenant avant d'ajouter tout autre module. Un MVP conforme au CDC v0.3 de StockMan est atteignable en 4-5 mois en partant d'App-Depot, contre 10-12 mois depuis zéro.

© 2026 RootRise Group · Document confidentiel · StockMan v1.0